МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Заполярный государственный университет имени Н.М. Федоровского»

Лабораторная работа №1 по дисциплине

«Управление IT-проектами»

УСТАВ И КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Наврузов Г.З.

ИЭ-23

Норильск – 2026

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью лабораторной работы является составление документов «Устав проекта» и «Концепция проекта» в соответствии с выданным преподавателем техническим заданием.

- ЗАДАНИЕ

Заполнить документы «Устав проекта» и «Концепция проекта» в соответствии с выданным преподавателем техническим заданием. Шаблоны документов выложены в папке преподавателя на ftp-сайте кафедры ВТ ТПУ:

«1.2_Шаблон - Устав проекта.doc» и «1.1_Шаблон - Концепция проекта.doc».

При недостаточной проработке требований в выданном техническом задании необходимо описать требования к этому проекту самостоятельно.

Необходимо поочередно заполнить все разделы документов и предоставить преподавателю отчет в распечатанном виде. Отчет должен содержать титульный лист, описание цели работы, задание, а также результат работы – устав и коцепцию проекта.

  - Устав проекта

Устав проекта – это документ, выпущенный инициатором или спонсором проекта, который формально авторизует существование проекта и предоставляет руководителю проекта полномочия использовать ресурсы организации в операциях проекта, ресурсы организации в операциях проекта.

УСТАВ ПРОЕКТА

| Название проекта: | NorShop — магазин электронной техники |
| --- | --- |
| Менеджер проекта: | Наврузов Гамзабег Зарикович |
| Дата (MM/DD/YYYY): | 09.03.2026 |

| Версии (строки добавляются по необходимости): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Версия | Дата (MM/DD/YYYY) | Комментарий |
| 1.0 | 09.03.2026 | Первоначальная версия устава |

1. Краткое описание проекта

1.1 Название проекта

NorShop — магазин электронной техники

1.2 Суть проекта

Проект представляет собой разработку веб-приложения NorShop — интернет-магазина электронной техники с возможностью просмотра каталога, фильтрации товаров, оформления заказов и управлением корзиной. Система поможет пользователям быстро находить и покупать устройства онлайн, а компании — расширять клиентскую базу и оптимизировать продажи.

1.3 Бизнес-окружение проекта

Проект позволит компании: выйти на онлайн-рынок, повысить объём продаж за счёт доступности 24/7, автоматизировать учёт заказов, сократить трудозатраты сотрудников.

1.4. Цели проекта

- Разработать и запустить интернет-магазин NorShop до 20.05.2026. - Реализовать каталог товаров с фильтрацией до 15.04.2026. - Реализовать систему оформления заказов до 10.05.2026. - Провести тестирование и подготовить релиз до 18.05.2026.

1.5. Риски проекта

Негативные риски: - Изменение требований заказчика в ходе разработки. - Несовместимость используемых библиотек. - Увеличение сроков при интеграции с платёжной системой. Позитивные риски: - Повышение продуктивности команды разработки. - Возможность расширения функционала за счёт выявленных идей.

2. Описание продукта и поставок

2.1 Продуктом проекта является (перечень поставок)

Перечень поставок - Веб-приложение NorShop (релизные версии 1.0 и 2.0). - Пользовательская документация (PDF). - Техническая документация.

2.2 Главными требованиями к продукту являются (продукт позволяет):

- Просматривать каталог товаров. - Фильтровать и сортировать товары. - Добавлять товары в корзину - Оформлять заказы. - Авторизоваться и регистрировать учетные записи.

2.3 Требованиями к продукту НЕ являются (продукт не включает):

- Интеграция с внешними маркетплейсами. - Автоматическое прогнозирование спроса. - Программа лояльности.

2.4 Правила приемки поставок:

Приёмка проводится заказчиком в присутствии спонсора и менеджера проекта после демонстрации работоспособности заявленных функций.

| 3. Ограничения проекта |  |
| --- | --- |
| 3.1 Вехи и дата завершения проекта: |  |
| Начало проекта | 09.03.2026 |
| 1. Выпуск версии 1.0 | 20.04.2026 |

| 3. Ограничения проекта |  |
| --- | --- |
| - Разработка прототипа интерфейса | 10.03.2026 |
| - Создание базы данных | 18.03.2026 |
| - Реализация каталога товаров | 30.03.2026 |
| - Реализация корзины | 05.04.2026 |
| - Тестирование версии 1.0 | 15.04.2026 |
| - Подготовка релиза | 20.04.2026 |
| 2. Выпуск версии 2.0 | 20.05.2026 |
| - Реализация личного кабинета | 30.04.2026 |
| - Реализация оформления заказа | 10.05.2026 |
| - Тестирование | 15.05.2026 |
| - Подготовка релиза | 20.05.2027 |
| Завершение проекта | 20.05.2026 |
| 3.2 Общий бюджет проекта: |  |
| 300 000 (триста тысяч ) рублей 00 копеек |  |
| 3.3 Ограничения по выполнению и организации работ |  |
| Использование выбранного стека технологий: JavaScript, Node.js, React, PostgreSQL. Работа без привлечения внешних консультантов. |  |

4. Руководитель проекта и его полномочия

4.1 Назначенный руководитель проекта

Наврузов Гамзабег Зарикович

4.2 Полномочия руководителя проекта

1 формирует команду; 2 распределяет задачи; 3 контролирует сроки; 4 имеет право корректировать план работ; 5 отвечает за коммуникации с заказчиком.

5. Заинтересованные лица и ресурсы

5.1 Заказчик проекта

ООО «NorTech», директор — Сидельников Максим Эдуардович

5.2 Ключевые пользователи результатов проекта:

Покупатели электронной техники в онлайн-формате.

5.3 Спонсор проекта

Беляев И.С. , технический директор ООО «NorTech».

5.4 Куратор проекта

Петров А.М. , руководитель проектного офиса.

5.5 Команда проекта

Команда проекта Backend-разработчик — 1 UI/UX-дизайнер + Frontend-разработчик -1 Тестировщик — 1 Руководитель проекта + Технический писатель - 1

5.6 Инфраструктура

Сервер для тестирования. 1 лицензия на JetBrains WebStorm. Хостинг и база данных в облаке.

5.7 Соисполнители проекта

Не привлекаются.

| 6. Согласовательные подписи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| Имя | Должность | Подпись | Дата (MM/DD/YYYY) |
| Сидельников Максим Эдуардович | Заказчик |  |  |
| Петров Алексей Михайлович | Куратор проекта |  |  |
| Наврузов Гамзабег Зарикович | Менеджер проекта |  |  |
| Беляев Игорь Сергеевич | Спонсор проекта |  |  |

Подпись означает согласие подписавшего со всеми положениями настоящего документа.

2.2.Концепция проекта

Концепция проекта – это документ, включающий краткое описание проекта, подающее наиболее рациональный уровень приближения к достижению целей проекта, а также определение существующих проблем, вызвавших начало проекта, и основных требований заинтересованных сторон проекта.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

| Название проекта: | NorShop — магазин электронной техники |
| --- | --- |
| Менеджер проекта: | Наврузов Гамзабег Зарикович |
| Дата (MM/DD/YYYY): | 09.03.2026 |

| Версии |  |  |
| --- | --- | --- |
| Версия | Дата (MM/DD/YYYY) | Комментарий |
| 1.0 | 09.03.2026 | Начальная версия концепции |

1. Общая информация

1.1 Общая информация о проекте

Проект представляет собой создание интернет-магазина электронной техники NorShop. Цели, суть проекта и бизнес-окружение подробно описаны в разделе 1 Устава проекта.

1.2 Ограничения проекта

- Работа приложения должна быть возможна при скорости интернета от 1 Мбит/с. - Приложение должно работать в браузерах Chrome и Firefox. - Не допускается установка дополнительного ПО на компьютер пользователя.

1.3 Допущения проекта

1. Стоимость сторонних библиотек и хостинга не изменится до окончания проекта 2. Заказчик будет своевременно предоставлять информацию о товарах.

2. Описание продукта

2.1 Описание продукта:

Цель создания: обеспечить пользователям удобный доступ к каталогу электронной техники и возможность оформления заказа онлайн. Требования к продукту: - Каталог товаров с фильтрацией. - Возможность добавления в корзину. - Оформление заказа. - Личный кабинет. - Панель администратора для загрузки товаров.

2.2 Аналоги продукта:

- DNS Shop - Citilink - Ozon - Wildberries

2.3 Ссылки на спецификации продукта

Требования бизнес-уровня:

1. Увеличение объёма онлайн-продаж. 2. Доступность магазина 24/7.

Требования системного уровня: - Работа через веб-браузер. - Авторизация пользователей через email. - Корзина с редактированием количества товаров.

| 2. Описание продукта |  |
| --- | --- |
| - Продукт должен предоставлять возможность выбирать категорию товара и настраивать параметры фильтрации (цена, бренд, характеристики). - Продукт должен предоставлять пользователю стандартный набор функций для просмотра товаров: карточка товара, галерея изображений, характеристики, отзывы. - Продукт должен предоставлять возможность добавлять товары в корзину и управлять её содержимым. - Продукт должен предоставлять возможность изменять количество товаров в корзине. - Продукт должен предоставлять возможность удалять товары из корзины и перемещать их в избранное. - Продукт должен предоставлять возможность создания пользовательских аккаунтов и оформления заказов. |  |
| Требования технического уровня: |  |
| - Изображения товаров и медиа-материалы должны быть оптимизированы и обрабатываться системой через административную панель. - Данные пользователей, оформленные заказы и содержимое корзин должны храниться в облачной базе данных. - Серверная часть должна быть реализована на современном веб-фреймворке (например, Node.js / Django / Laravel). |  |
| 2.4 Поставки проекта |  |
| Результат поставки | Критерии приемки |
| Версия 1.0 |  |
| Дистрибутив «NorShop v1.0» | - Приложение должно иметь логотип, выполненный в корпоративных цветах. - После загрузки сайта пользователь должен попадать на главную страницу каталога. - Должна быть возможность выбирать категорию товара. - Пользователю должен быть предоставлен стандартный набор характеристик товара: цена, описание, изображения, отзывы. - Должна быть возможность добавлять товары в корзину. - Должна быть возможность изменять количество товаров в корзине. - Должна быть возможность удалять товары из корзины. - При отсутствии товара на складе должно появляться предупреждение. |
| Руководство пользователя v1.0 | - Документ должен описывать все функции приложения. - Документ должен содержать примеры экранов интерфейса с описанием. - Документ должен быть написан на русском языке и содержать следующие разделы: - Назначение приложения, порядок входа и завершения сеанса; - Описание функций; - Сообщения пользователю. |
| Версия 2.0 |  |

| 2. Описание продукта |  |
| --- | --- |
| Дистрибутив «NorShop v2.0» (добавлен личный кабинет и оформление заказов) | - Приложение должно иметь логотип, выполненный в корпоративных цветах. - После загрузки сайта пользователь должен попадать на главную страницу или в личный кабинет при наличии сохранённой сессии. - Должна быть возможность создавать личный аккаунт и выполнять вход. - Должна быть возможность оформлять заказ с указанием контактных данных. - Должна быть возможность просматривать историю заказов. - Все функции версии 1.0 должны сохраняться. - При попытке оформить заказ без заполнения обязательных данных должно появляться предупреждение. |
| Руководство пользователя v2.0 | - Полное описание всех функций приложения. - Примеры экранов интерфейса с подробными пояснениями. - Документ на русском языке и включающий: - Назначение приложения и порядок работы; - Описание функциональных возможностей; - Сообщения и предупреждения пользователю. |

| 3. Подход к управлению проектом |  |
| --- | --- |
| 3.1 Используемые элементы плана управления проектом |  |
| План управления персоналом | Для выполнения проекта назначаются: Один backend-разработчик , один UI/UX-дизайнер + Frontend-разработчик , один тестировщик, один Руководитель проекта + Технический писатель . Список членов команды проекта: Backend-разработчик — 1 UI/UX-дизайнер + Frontend-разработчик -1 Тестировщик — 1 Руководитель проекта + Технический писатель - 1 |

| 3. Подход к управлению проектом |  |  |
| --- | --- | --- |
| Коммуникации проекта | Вся официальная переписка ведётся по электронной почте и электронном мессенджере telegram, Команда взаимодействует в корпоративном чате и в git-репозитории проекта. Встречи проходят еженедельно в формате видеоконференций в приложении Microsoft Teams - Сидельников Максим Эдуардович — генеральный директор ООО «NorSoft». - Петров Алексей Михайлович — ведущий специалист проектного офиса. - Беляев Игорь Сергеевич — технический директор. - Наврузов Гамзабег Зарикович — менеджер проекта. - Команда проекта. |  |
| Риски проекта | - Изменение требований заказчика в ходе реализации проекта. - Перегрузка сервера при повышенной нагрузке (пик продаж). |  |
| Закупки проекта | - 1 лицензия на JetBrains WebStorm. - Хостинг и база данных в облаке. |  |
| Управление конфигурациями | В рамках проекта будут выпущены две версии: - Версия 1.0 — каталог и корзина без оформления заказов. - Версия 2.0 — личный кабинет и оформление заказов. |  |
| Изменения в проекте | Любые изменения вносятся только по соглашению сторон: - сроки и объём работ могут быть пересмотрены, - заключается дополнительное соглашение, - изменения фиксируются в системе управления проектом. |  |
| 3.2 Требуется ли дополнительное согласование элементов плана? |  |  |
| Что требует согласования? |  | Кто согласует? |
| План управления рисками |  | Спонсор проекта |
| Иерархическая структура работ |  | Спонсор проекта, куратор проекта |

| 4. Согласовательные подписи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| Имя | Должность | Подпись | Дата (MM/DD/YYYY) |
| Сидельников Максим Эдуардович | Заказчик |  |  |
| Петров Алексей Михайлович | Куратор проекта |  |  |
| Наврузов Гамзабег Зарикович | Менеджер проекта |  |  |
| Беляев Игорь Сергеевич | Спонсор проекта |  |  |

Подпись означает согласие подписавшего со всеми положениями настоящего документа.

Что именно планируется сделать

Продукт проекта — веб-приложение интернет-магазина электронной техники NorShop (две версии).

Версия 1.0 (основной функционал):

- Просмотр каталога товаров

- Фильтрация и сортировка товаров (цена, бренд, характеристики)

- Карточка товара (изображения, описание, отзывы)

- Корзина (добавление, изменение количества, удаление, перемещение в избранное)

- Предупреждения (например, о отсутствии товара)

Версия 2.0 (дополнительный функционал):

- Личный кабинет (регистрация, авторизация, просмотр истории заказов)

- Оформление заказа (с контактными данными)

- Панель администратора (загрузка товаров, управление медиа)

- Все функции версии 1.0 сохраняются

Дополнительные поставки:

- Руководство пользователя (PDF) для обеих версий

- Техническая документация

Что НЕ входит в проект:

- Интеграция с маркетплейсами

- Прогнозирование спроса

- Программа лояльности

За какое время планируется выполнить (график проекта)

Общий срок проекта: 09.03.2026 — 20.05.2026 (2 месяца 11 дней)

Ключевые вехи и точные даты (из Устава и Концепции):

Версия 1.0 (релиз 20.04.2026):

- 10.03.2026 — разработка прототипа интерфейса

- 18.03.2026 — создание базы данных

- 30.03.2026 — реализация каталога товаров

- 05.04.2026 — реализация корзины

- 15.04.2026 — тестирование версии 1.0

- 20.04.2026 — подготовка и выпуск версии 1.0

Версия 2.0 (релиз 20.05.2026):

- 30.04.2026 — реализация личного кабинета

- 10.05.2026 — реализация оформления заказов

- 15.05.2026 — тестирование версии 2.0

- 20.05.2026 — подготовка и выпуск версии 2.0

Дополнительные цели проекта (сроки):

- Реализация каталога с фильтрацией — до 15.04.2026

- Система оформления заказов — до 10.05.2026

- Полный запуск магазина — до 20.05.2026

Бюджет: 300 000 рублей Команда: 4 человека (backend, frontend - UI/UX, тестировщик, техписатель + руководитель)