МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Заполярный государственный университет имени Н.М. Федоровского»

Лабораторная работа №1 по дисциплине

«Управление IT-проектами»

УСТАВ И КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Агаметов А. М.

ИЭ-23

Норильск – 2026

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью лабораторной работы является составление документов «Устав проекта» и «Концепция проекта» в соответствии с выданным преподавателем техническим заданием.

- ЗАДАНИЕ

Заполнить документы «Устав проекта» и «Концепция проекта» в соответствии с выданным преподавателем техническим заданием. Шаблоны документов выложены в папке преподавателя на ftp-сайте кафедры ВТ ТПУ:

«1.2_Шаблон - Устав проекта.doc» и «1.1_Шаблон - Концепция проекта.doc».

При недостаточной проработке требований в выданном техническом задании необходимо описать требования к этому проекту самостоятельно.

Необходимо поочередно заполнить все разделы документов и предоставить преподавателю отчет в распечатанном виде. Отчет должен содержать титульный лист, описание цели работы, задание, а также результат работы – устав и коцепцию проекта.

  - Устав проекта

Устав проекта – это документ, выпущенный инициатором или спонсором проекта, который формально авторизует существование проекта и предоставляет руководителю проекта полномочия использовать ресурсы организации в операциях проекта, ресурсы организации в операциях проекта.

УСТАВ ПРОЕКТА

| Название проекта: | Онлайн-игра «Gen B» |
| --- | --- |
| Менеджер проекта: | Агаметов Агамет Маратович |
| Дата (MM/DD/YYYY): | 07.03.2026 |

| Версии (строки добавляются по необходимости): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Версия | Дата (MM/DD/YYYY) | Комментарий |
| 1.0 | 07.03.2026 | Начальная версия устава |

1. Краткое описание проекта

1.1 Название проекта

Онлайн-игра «Gen B»

1.2 Суть проекта

Проект представляет собой разработку онлайн-игры «Gen B». Игра погружает игроков в постапокалиптический мир зомби-апокалипсиса, где участники выживают, сражаются с зомби, строят укрытия, собирают ресурсы и взаимодействуют в многопользовательском режиме.

1.3 Бизнес-окружение проекта

Проект предпринят для создания увлекательной игры, которая позволит компании привлечь аудиторию любителей survival-игр, увеличить доходы от микротранзакций и расширить присутствие на рынке онлайн-игр.

1.4. Цели проекта

Разработать онлайн-игру «Gen B» до 01.01.2027.

1.5. Риски проекта

Негативные риски: - Изменение требований со стороны заказчика в ходе реализации проекта; - Проблемы с балансом сервера при большом количестве игроков. Позитивные риски: - Повышение вовлеченности команды благодаря креативному процессу разработки.

2. Описание продукта и поставок

2.1 Продуктом проекта является (перечень поставок)

Для каждой поставки должны быть предоставлены: - Дистрибутив игры «Gen B vx.0.exe» на цифровом носителе – 1 экз.; - Руководство пользователя в электронном виде в формате .pdf – 1 экз.

2.2 Главными требованиями к продукту являются (продукт позволяет):

- Игра должна предоставлять возможность создания персонажа и выбора класса; - Игра должна позволять собирать ресурсы и строить укрытия в открытом мире; - Управление должно осуществляться с помощью клавиатуры и мыши; - Игра должна предупреждать о низком уровне здоровья или приближающихся зомби.

2.3 Требованиями к продукту НЕ являются (продукт не включает):

- Игра должна автоматически сохранять прогресс каждые 5 минут; - Игра должна поддерживать VR-режим.

2.4 Правила приемки поставок:

Приемка проводится заказчиком в присутствии спонсора и менеджера проекта.

| 3. Ограничения проекта |  |
| --- | --- |
| 3.1 Вехи и дата завершения проекта: |  |
| Начало проекта | 07.03.2026 |
| 1. Выпуск версии 1.0 | 01.09.2026 |

| 3. Ограничения проекта |  |
| --- | --- |
| - Поиск и установка необходимых библиотек и движков | 15.03.2026 |
| - Реализация базового геймплея (выживание в одиночном режиме) | 25.03.2026 |
| - Создание моделей зомби и окружения | 10.05.2026 |
| - Реализация механик сбора ресурсов и строительства | 10.05.2026 |
| - Реализация системы боя | 10.05.2026 |
| - Реализация сохранения прогресса | 10.05.2026 |
| - Тестирование рабочей версии | 20.06.2026 |
| - Исправление выявленных ошибок | 25.07.2026 |
| - Создание установщика игры | 01.09.2026 |
| - Написание руководства пользователя | 01.09.2026 |
| 2. Выпуск версии 2.0 | 01.01.2027 |
| - Реализация многопользовательского режима и серверов | 20.09.2026 |
| - Тестирование рабочей версии | 01.11.2026 |
| - Исправление выявленных ошибок | 15.12.2026 |
| - Создание установщика игры | 01.01.2027 |
| - Написание руководства пользователя | 01.01.2027 |
| Завершение проекта | 01.01.2027 |
| 3.2 Общий бюджет проекта: |  |
| 2 000 000 (два миллион) рублей 00 копеек |  |
| 3.3 Ограничения по выполнению и организации работ |  |
| Для успеха проекта критично использовать игровой движок Unity. Команда не должна общаться с внешними подрядчиками без одобрения менеджера. |  |

4. Руководитель проекта и его полномочия

4.1 Назначенный руководитель проекта

Романов Роман Романович

4.2 Полномочия руководителя проекта

Руководитель проекта формирует команду из доступных сотрудников компании, может назначать заместителя в случае отсутствия. Имеет право поощрять за досрочное выполнение и налагать взыскания за задержки. Работает без постоянного помощника.

5. Заинтересованные лица и ресурсы

5.1 Заказчик проекта

Сидоров Сергей Сергеевич, генеральный директор ООО «GameDevCorp»

5.2 Ключевые пользователи результатов проекта:

Игроки и сотрудники ООО «GameDevCorp»

5.3 Спонсор проекта

Александров Александр Александрович, технический директор ООО «GameDevCorp»

5.4 Куратор проекта

Николаев Николай Николаевич, ведущий специалист проектного офиса ООО «GameDevCorp»

5.5 Команда проекта

Все работы реализуются силами штатных сотрудников. Для реализации проекта понадобятся: - Backend-разработчик – 2; - Frontend-разработчик – 1; - Геймдизайнер – 4; - Тестировщик – 2; - Технический писатель – 1; - Руководитель команды – 1. Руководителя команды назначает менеджер проекта. Требуемую квалификацию остальных членов команды определяет руководитель команды. Максимальный бюджет на привлечение сотрудников – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

5.6 Инфраструктура

Для разработки требуется 1 лицензия на Unity Pro и серверное оборудование для тестирования multiplayer.

5.7 Соисполнители проекта

Проект реализуется силами компании-разработчика без привлечения субподрядчиков.

| 6. Согласовательные подписи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| Имя | Должность | Подпись | Дата (MM/DD/YYYY) |
| Сидоров Сергей Сергеевич | Заказчик |  |  |
| Николаев Николай Николаевич | Куратор проекта |  |  |
| Агаметов Агамет Маратович | Менеджер проекта |  |  |
| Александров Александр Александрович | Спонсор проекта |  |  |

Подпись означает согласие подписавшего со всеми положениями настоящего документа.

  - Концепция проекта

Концепция проекта – это документ, включающий краткое описание проекта, подающее наиболее рациональный уровень приближения к достижению целей проекта, а также определение существующих проблем, вызвавших начало проекта, и основных требований заинтересованных сторон проекта.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

| Название проекта: | Онлайн-игра «Gen B» |
| --- | --- |
| Менеджер проекта: | Агаметов Агамет Маратович |
| Дата (MM/DD/YYYY): | 07.03.2026 |

| Версии |  |  |
| --- | --- | --- |
| Версия | Дата (MM/DD/YYYY) | Комментарий |
| 1.0 | 07.03.2026 | Начальная версия концепции |

1. Общая информация

1.1 Общая информация о проекте

Общая информация о проекте представлена в разделе Устава проекта «Онлайн-игра «Gen B»».

1.2 Ограничения проекта

- Работа игры должна быть возможна при отсутствии доступа к сети Интернет в одиночном режиме. - Игра не должна требовать для своей работы установки на компьютере пользователя каких-либо других программ и библиотек.

1.3 Допущения проекта

До конца проекта стоимость используемых лицензируемых компонентов не должна измениться.

2. Описание продукта

2.1 Описание продукта:

Цель создания: Игра предназначена для погружения игроков в постапокалиптический мир зомби-апокалипсиса, где участники выживают, сражаются с зомби, строят укрытия, собирают ресурсы и взаимодействуют в многопользовательском режиме. Требования к продукту: - Игра должна предоставлять возможность создания персонажа и выбора класса; - Игра должна позволять собирать ресурсы и строить укрытия в открытом мире; - Управление должно осуществляться с помощью клавиатуры и мыши; - Игра должна предупреждать о низком уровне здоровья или приближающихся зомби.

2.2 Аналоги продукта:

- DayZ – survival-игра в открытом мире с зомби, фокусом на выживании, крафте и PvP. Сложный интерфейс, реалистичная механика, но требует стабильного интернета. - 7 Days to Die – комбинация выживания, крафта и tower defense против зомби. Поддерживает мультиплеер, но платная. - Project Zomboid – изометрическая survival-игра с зомби-апокалипсисом, акцент на реализм и моддинг. Работает оффлайн, но браузерная версия отсутствует.

2.3 Ссылки на спецификации продукта

Требования бизнес-уровня:

Продукт должен позволять играть в survival-игру в зомби-апокалипсисе без профессиональных навыков.

Требования системного уровня:

| 2. Описание продукта |  |
| --- | --- |
| - Продукт должен предоставлять возможность выбирать класс персонажа и настраивать внешность; - Продукт должен предоставлять пользователю стандартный набор оружия и ресурсов; - Продукт должен предоставлять возможность собирать ресурсы в открытом мире; - Продукт должен предоставлять возможность изменять размер укрытий; - Продукт должен предоставлять возможность удалять и перемещать объекты в мире; - Продукт должен предоставлять возможность создания серверов для мультиплеера. |  |
| Требования технического уровня: |  |
| - 3D-модели зомби и окружения должны создаваться с помощью ПО Unity; - Данные игроков, созданные в мультиплеере, должны храниться в облачной базе данных. |  |
| 2.4 Поставки проекта |  |
| Результат поставки | Критерии приемки |
| Версия 1.0 |  |
| Дистрибутив «Gen B v1.0.exe» | - Файл должен иметь значок, выполненный в корпоративных цветах; - После запуска файла пользователь должен попадать в одиночный режим; - Должна быть возможность создавать персонажа и выбирать класс; - Пользователю должен быть предоставлен стандартный набор оружия и ресурсов; - Должна быть возможность собирать ресурсы в открытом мире; - Должна быть возможность изменять размер укрытий; - Должна быть возможность удалять и перемещать объекты; - При низком здоровье должно появляться предупреждение. |
| Руководство пользователя v1.0 | - Документ должен описывать все функции игры; - Документ должен содержать примеры экранов игры с описанием; - Документ должен быть написан на русском языке и содержать следующие разделы: 1. Назначение игры, порядок запуска и завершения; 2. Описание функций; 3. Сообщения пользователю. |
| Версия 2.0 |  |

| 2. Описание продукта |  |
| --- | --- |
| Дистрибутив «Gen B v2.0.exe» (включает весь функционал v1.0, плюс мультиплеер) | - Файл должен иметь значок, выполненный в корпоративных цветах; - После запуска файла пользователь должен попадать в одиночный или мультиплеерный режим; - Должна быть возможность создавать персонажа и выбирать класс; - Пользователю должен быть предоставлен стандартный набор оружия и ресурсов; - Должна быть возможность собирать ресурсы в открытом мире; - Должна быть возможность изменять размер укрытий; - Должна быть возможность удалять и перемещать объекты; - Должна быть возможность создания серверов для мультиплеера; - При низком здоровье должно появляться предупреждение. |
| Руководство пользователя v2.0 | - Документ должен описывать все функции игры; - Документ должен содержать примеры экранов игры с описанием; - Документ должен быть написан на русском языке и содержать следующие разделы: 1. Назначение игры, порядок запуска и завершения; 2. Описание функций; 3. Сообщения пользователю. |

| 3. Подход к управлению проектом |  |
| --- | --- |
| 3.1 Используемые элементы плана управления проектом |  |
| План управления персоналом | Для выполнения проекта должен быть назначен два backend-разработчика и один frontend-разработчик из отдела разработки, четыре геймдизайнера из отдела САПР, два тестировщика из отдела тестирования, один технический писатель из отдела технической документации и один руководитель команды (сотрудник одного из перечисленных выше отделов). Список членов команды проекта: - Backend-разработчик – 2; - Frontend-разработчик – 1; - Геймдизайнер – 4; - Тестировщик – 2; - Технический писатель – 1; - Руководитель команды – 1. |

| 3. Подход к управлению проектом |  |  |
| --- | --- | --- |
| Коммуникации проекта | Коммуникации между заинтересованными лицами проекта должны происходить в письменном виде посредством обмена сообщениями по электронной почте. Члены команды и руководитель команды также могут общаться устно или путем обмена сообщениями в git-репозитории проекта. Список заинтересованных лиц проекта: 1. Сидоров Сергей Сергеевич, генеральный директор ООО «GameDevCorp»; 2. Николаев Николай Николаевич, ведущий специалист проектного офиса ООО «GameDevCorp»; 3. Александров Александр Александрович, технический директор ООО «GameDevCorp»; 4. Агаметов Агамет Маратович, менеджер проекта; 5. Команда проекта. |  |
| Риски проекта | Список рисков проекта: 1. Изменение требований со стороны заказчика в ходе реализации проекта; 2. Проблемы с балансом сервера при большом количестве игроков. В случае возникновения любого из этих рисков происходит их принятие. |  |
| Закупки проекта | В рамках проекта производится закупка одной лицензии Unity Pro. |  |
| Управление конфигурациями | В рамках проекта будет выпущено две версии программного продукта: 1. Версия 1.0 – версия игры без мультиплеера; 2. Версия 2.0 – версия игры с мультиплеером. |  |
| Изменения в проекте | Все изменения в проектные планы и документацию вносятся только по соглашению сторон, при этом сроки и состав работ могут быть пересмотрены. В этом случае стороны должны заключить дополнительное соглашение, в котором необходимо подробно описать внесенные изменения. |  |
| 3.2 Требуется ли дополнительное согласование элементов плана? |  |  |
| Что требует согласования? |  | Кто согласует? |
| План управления рисками |  | Спонсор проекта |
| Иерархическая структура работ |  | Спонсор проекта, куратор проекта |

| 4. Согласовательные подписи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| Имя | Должность | Подпись | Дата (MM/DD/YYYY) |
| Сидоров Сергей Сергеевич | Заказчик |  |  |
| Николаев Николай Николаевич | Куратор проекта |  |  |
| Агаметов Агамет Маратович | Менеджер проекта |  |  |
| Александров Александр Александрович | Спонсор проекта |  |  |

Подпись означает согласие подписавшего со всеми положениями настоящего документа.