МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Заполярный государственный университет имени Н.М. Федоровского»

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ №1–3

по дисциплине

«Управление IT-проектами»

Тема проекта:

«Интернет-магазин электронной техники»

Выполнил: студент группы ИЭ-23

Наврузов Г.З.

Норильск – 2026

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчёт содержит результаты выполнения лабораторных работ №1–3 по дисциплине «Управление IT-проектами». Все работы выполнены в рамках единого учебного проекта — разработки веб-приложения «Интернет-магазин электронной техники»

Лабораторная работа №1 посвящена составлению уставных документов — «Устава проекта» и «Концепции проекта», закладывающих формальную основу для инициации проекта.

Лабораторная работа №2 включает разработку «Матрицы требований» — инструмента отслеживания требований на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Лабораторная работа №3 представляет оценку проекта методом «снизу вверх» с применением трёхточечного метода оценки трудозатрат.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. УСТАВ И КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью лабораторной работы является составление документов «Устав проекта» и «Концепция проекта» в соответствии с выданным преподавателем техническим заданием.

ЗАДАНИЕ

Заполнить документы «Устав проекта» и «Концепция проекта» в соответствии с выданным преподавателем техническим заданием. При недостаточной проработке требований в выданном техническом задании необходимо описать требования самостоятельно.

Устав проекта

Устав проекта – это документ, выпущенный инициатором или спонсором проекта, который формально авторизует существование проекта и предоставляет руководителю проекта полномочия использовать ресурсы организации в операциях проекта, ресурсы организации в операциях проекта.

УСТАВ ПРОЕКТА

| Название проекта: | NorShop — магазин электронной техники |
| --- | --- |
| Менеджер проекта: | Наврузов Гамзабег Зарикович |
| Дата (MM/DD/YYYY): | 09.03.2026 |

| Версии (строки добавляются по необходимости): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Версия | Дата (MM/DD/YYYY) | Комментарий |
| 1.0 | 09.03.2026 | Первоначальная версия устава |

1. Краткое описание проекта

1.1 Название проекта

NorShop — магазин электронной техники

1.2 Суть проекта

Проект представляет собой разработку веб-приложения NorShop — интернет-магазина электронной техники с возможностью просмотра каталога, фильтрации товаров, оформления заказов и управлением корзиной. Система поможет пользователям быстро находить и покупать устройства онлайн, а компании — расширять клиентскую базу и оптимизировать продажи.

1.3 Бизнес-окружение проекта

Проект позволит компании: выйти на онлайн-рынок, повысить объём продаж за счёт доступности 24/7, автоматизировать учёт заказов, сократить трудозатраты сотрудников.

1.4. Цели проекта

- Разработать и запустить интернет-магазин NorShop до 20.05.2026. - Реализовать каталог товаров с фильтрацией до 15.04.2026. - Реализовать систему оформления заказов до 10.05.2026. - Провести тестирование и подготовить релиз до 18.05.2026.

1.5. Риски проекта

Негативные риски: - Изменение требований заказчика в ходе разработки. - Несовместимость используемых библиотек. - Увеличение сроков при интеграции с платёжной системой. Позитивные риски: - Повышение продуктивности команды разработки. - Возможность расширения функционала за счёт выявленных идей.

2. Описание продукта и поставок

2.1 Продуктом проекта является (перечень поставок)

Перечень поставок - Веб-приложение NorShop (релизные версии 1.0 и 2.0). - Пользовательская документация (PDF). - Техническая документация.

2.2 Главными требованиями к продукту являются (продукт позволяет):

- Просматривать каталог товаров. - Фильтровать и сортировать товары. - Добавлять товары в корзину - Оформлять заказы. - Авторизоваться и регистрировать учетные записи.

2.3 Требованиями к продукту НЕ являются (продукт не включает):

- Интеграция с внешними маркетплейсами. - Автоматическое прогнозирование спроса. - Программа лояльности.

2.4 Правила приемки поставок:

Приёмка проводится заказчиком в присутствии спонсора и менеджера проекта после демонстрации работоспособности заявленных функций.

| 3. Ограничения проекта |  |
| --- | --- |
| 3.1 Вехи и дата завершения проекта: |  |
| Начало проекта | 09.03.2026 |
| 1. Выпуск версии 1.0 | 20.04.2026 |

| 3. Ограничения проекта |  |
| --- | --- |
| - Разработка прототипа интерфейса | 10.03.2026 |
| - Создание базы данных | 18.03.2026 |
| - Реализация каталога товаров | 30.03.2026 |
| - Реализация корзины | 05.04.2026 |
| - Тестирование версии 1.0 | 15.04.2026 |
| - Подготовка релиза | 20.04.2026 |
| 2. Выпуск версии 2.0 | 20.05.2026 |
| - Реализация личного кабинета | 30.04.2026 |
| - Реализация оформления заказа | 10.05.2026 |
| - Тестирование | 15.05.2026 |
| - Подготовка релиза | 20.05.2027 |
| Завершение проекта | 20.05.2026 |
| 3.2 Общий бюджет проекта: |  |
| 300 000 (триста тысяч ) рублей 00 копеек |  |
| 3.3 Ограничения по выполнению и организации работ |  |
| Использование выбранного стека технологий: JavaScript, Node.js, React, PostgreSQL. Работа без привлечения внешних консультантов. |  |

4. Руководитель проекта и его полномочия

4.1 Назначенный руководитель проекта

Наврузов Гамзабег Зарикович

4.2 Полномочия руководителя проекта

1 формирует команду; 2 распределяет задачи; 3 контролирует сроки; 4 имеет право корректировать план работ; 5 отвечает за коммуникации с заказчиком.

5. Заинтересованные лица и ресурсы

5.1 Заказчик проекта

ООО «NorTech», директор — Сидельников Максим Эдуардович

5.2 Ключевые пользователи результатов проекта:

Покупатели электронной техники в онлайн-формате.

5.3 Спонсор проекта

Беляев И.С. , технический директор ООО «NorTech».

5.4 Куратор проекта

Петров А.М. , руководитель проектного офиса.

5.5 Команда проекта

Команда проекта Backend-разработчик — 1 UI/UX-дизайнер + Frontend-разработчик -1 Тестировщик — 1 Руководитель проекта + Технический писатель - 1

5.6 Инфраструктура

Сервер для тестирования. 1 лицензия на JetBrains WebStorm. Хостинг и база данных в облаке.

5.7 Соисполнители проекта

Не привлекаются.

| 6. Согласовательные подписи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| Имя | Должность | Подпись | Дата (MM/DD/YYYY) |
| Сидельников Максим Эдуардович | Заказчик |  |  |
| Петров Алексей Михайлович | Куратор проекта |  |  |
| Наврузов Гамзабег Зарикович | Менеджер проекта |  |  |
| Беляев Игорь Сергеевич | Спонсор проекта |  |  |

Подпись означает согласие подписавшего со всеми положениями настоящего документа.

2.2.Концепция проекта

Концепция проекта – это документ, включающий краткое описание проекта, подающее наиболее рациональный уровень приближения к достижению целей проекта, а также определение существующих проблем, вызвавших начало проекта, и основных требований заинтересованных сторон проекта.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

| Название проекта: | NorShop — магазин электронной техники |
| --- | --- |
| Менеджер проекта: | Наврузов Гамзабег Зарикович |
| Дата (MM/DD/YYYY): | 09.03.2026 |

| Версии |  |  |
| --- | --- | --- |
| Версия | Дата (MM/DD/YYYY) | Комментарий |
| 1.0 | 09.03.2026 | Начальная версия концепции |

1. Общая информация

1.1 Общая информация о проекте

Проект представляет собой создание интернет-магазина электронной техники NorShop. Цели, суть проекта и бизнес-окружение подробно описаны в разделе 1 Устава проекта.

1.2 Ограничения проекта

- Работа приложения должна быть возможна при скорости интернета от 1 Мбит/с. - Приложение должно работать в браузерах Chrome и Firefox. - Не допускается установка дополнительного ПО на компьютер пользователя.

1.3 Допущения проекта

1. Стоимость сторонних библиотек и хостинга не изменится до окончания проекта 2. Заказчик будет своевременно предоставлять информацию о товарах.

2. Описание продукта

2.1 Описание продукта:

Цель создания: обеспечить пользователям удобный доступ к каталогу электронной техники и возможность оформления заказа онлайн. Требования к продукту: - Каталог товаров с фильтрацией. - Возможность добавления в корзину. - Оформление заказа. - Личный кабинет. - Панель администратора для загрузки товаров.

2.2 Аналоги продукта:

- DNS Shop - Citilink - Ozon - Wildberries

2.3 Ссылки на спецификации продукта

Требования бизнес-уровня:

1. Увеличение объёма онлайн-продаж. 2. Доступность магазина 24/7.

Требования системного уровня: - Работа через веб-браузер. - Авторизация пользователей через email. - Корзина с редактированием количества товаров.

| 2. Описание продукта |  |
| --- | --- |
| - Продукт должен предоставлять возможность выбирать категорию товара и настраивать параметры фильтрации (цена, бренд, характеристики). - Продукт должен предоставлять пользователю стандартный набор функций для просмотра товаров: карточка товара, галерея изображений, характеристики, отзывы. - Продукт должен предоставлять возможность добавлять товары в корзину и управлять её содержимым. - Продукт должен предоставлять возможность изменять количество товаров в корзине. - Продукт должен предоставлять возможность удалять товары из корзины и перемещать их в избранное. - Продукт должен предоставлять возможность создания пользовательских аккаунтов и оформления заказов. |  |
| Требования технического уровня: |  |
| - Изображения товаров и медиа-материалы должны быть оптимизированы и обрабатываться системой через административную панель. - Данные пользователей, оформленные заказы и содержимое корзин должны храниться в облачной базе данных. - Серверная часть должна быть реализована на современном веб-фреймворке (например, Node.js / Django / Laravel). |  |
| 2.4 Поставки проекта |  |
| Результат поставки | Критерии приемки |
| Версия 1.0 |  |
| Дистрибутив «NorShop v1.0» | - Приложение должно иметь логотип, выполненный в корпоративных цветах. - После загрузки сайта пользователь должен попадать на главную страницу каталога. - Должна быть возможность выбирать категорию товара. - Пользователю должен быть предоставлен стандартный набор характеристик товара: цена, описание, изображения, отзывы. - Должна быть возможность добавлять товары в корзину. - Должна быть возможность изменять количество товаров в корзине. - Должна быть возможность удалять товары из корзины. - При отсутствии товара на складе должно появляться предупреждение. |
| Руководство пользователя v1.0 | - Документ должен описывать все функции приложения. - Документ должен содержать примеры экранов интерфейса с описанием. - Документ должен быть написан на русском языке и содержать следующие разделы: - Назначение приложения, порядок входа и завершения сеанса; - Описание функций; - Сообщения пользователю. |
| Версия 2.0 |  |

| 2. Описание продукта |  |
| --- | --- |
| Дистрибутив «NorShop v2.0» (добавлен личный кабинет и оформление заказов) | - Приложение должно иметь логотип, выполненный в корпоративных цветах. - После загрузки сайта пользователь должен попадать на главную страницу или в личный кабинет при наличии сохранённой сессии. - Должна быть возможность создавать личный аккаунт и выполнять вход. - Должна быть возможность оформлять заказ с указанием контактных данных. - Должна быть возможность просматривать историю заказов. - Все функции версии 1.0 должны сохраняться. - При попытке оформить заказ без заполнения обязательных данных должно появляться предупреждение. |
| Руководство пользователя v2.0 | - Полное описание всех функций приложения. - Примеры экранов интерфейса с подробными пояснениями. - Документ на русском языке и включающий: - Назначение приложения и порядок работы; - Описание функциональных возможностей; - Сообщения и предупреждения пользователю. |

| 3. Подход к управлению проектом |  |
| --- | --- |
| 3.1 Используемые элементы плана управления проектом |  |
| План управления персоналом | Для выполнения проекта назначаются: Один backend-разработчик , один UI/UX-дизайнер + Frontend-разработчик , один тестировщик, один Руководитель проекта + Технический писатель . Список членов команды проекта: Backend-разработчик — 1 UI/UX-дизайнер + Frontend-разработчик -1 Тестировщик — 1 Руководитель проекта + Технический писатель - 1 |

| 3. Подход к управлению проектом |  |  |
| --- | --- | --- |
| Коммуникации проекта | Вся официальная переписка ведётся по электронной почте и электронном мессенджере telegram, Команда взаимодействует в корпоративном чате и в git-репозитории проекта. Встречи проходят еженедельно в формате видеоконференций в приложении Microsoft Teams - Сидельников Максим Эдуардович — генеральный директор ООО «NorSoft». - Петров Алексей Михайлович — ведущий специалист проектного офиса. - Беляев Игорь Сергеевич — технический директор. - Наврузов Гамзабег Зарикович — менеджер проекта. - Команда проекта. |  |
| Риски проекта | - Изменение требований заказчика в ходе реализации проекта. - Перегрузка сервера при повышенной нагрузке (пик продаж). |  |
| Закупки проекта | - 1 лицензия на JetBrains WebStorm. - Хостинг и база данных в облаке. |  |
| Управление конфигурациями | В рамках проекта будут выпущены две версии: - Версия 1.0 — каталог и корзина без оформления заказов. - Версия 2.0 — личный кабинет и оформление заказов. |  |
| Изменения в проекте | Любые изменения вносятся только по соглашению сторон: - сроки и объём работ могут быть пересмотрены, - заключается дополнительное соглашение, - изменения фиксируются в системе управления проектом. |  |
| 3.2 Требуется ли дополнительное согласование элементов плана? |  |  |
| Что требует согласования? |  | Кто согласует? |
| План управления рисками |  | Спонсор проекта |
| Иерархическая структура работ |  | Спонсор проекта, куратор проекта |

| 4. Согласовательные подписи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| Имя | Должность | Подпись | Дата (MM/DD/YYYY) |
| Сидельников Максим Эдуардович | Заказчик |  |  |
| Петров Алексей Михайлович | Куратор проекта |  |  |
| Наврузов Гамзабег Зарикович | Менеджер проекта |  |  |
| Беляев Игорь Сергеевич | Спонсор проекта |  |  |

Подпись означает согласие подписавшего со всеми положениями настоящего документа.

ВЫВОД

В рамках лабораторной работы №1 по дисциплине «Управление IT-проектами» были разработаны и заполнены основные проектные документы — «Устав проекта» и «Концепция проекта» для веб-приложения «Интернет-магазин электронной техники». В ходе выполнения задания определены цели и задачи проекта, описаны требования к продукту, роли пользователей, функциональные возможности системы, а также установлены границы проекта, сроки реализации, бюджет, риски и состав команды. Подготовленные документы соответствуют выданным шаблонам, учитывают специфику частной школы и содержат всю необходимую информацию для официального старта проекта. Выполнение лабораторной работы позволило на практике применить методики инициации IT-проектов и закрепить навыки создания уставной и концептуальной документации. Цель работы достигнута в полном объёме.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. МАТРИЦА ТРЕБОВАНИЙ
ЦЕЛЬ РАБОТЫ

- Цель работы

Целью лабораторной работы является составление документа «Матрица требований» в соответствии с полученным техническим заданием и ранее созданными документами «Концепция проекта» и «Устав проекта».

- ЗАДАНИЕ

Заполнить шаблон документа «Матрица требований». Шаблон документа выложен в папке преподавателя на ftp-сайте кафедры ВТ ТПУ:

«2_Шаблон - Матрица требований.xls».

Матрица отслеживания требований – это таблица, связывающая требования к продукту, начиная от их создания и заканчивая предоставлением соответствующих им поставляемых результатов.

Применение матрицы отслеживания требований помогает удостовериться, что каждое требование добавляет бизнес-ценность, связывая требование с целями организации и проекта. Это позволяет отслеживать требования на протяжении жизненного цикла проекта, что помогает удостовериться в том, что требования, одобренные в документации по требованиям, выполнены в конце проекта. Также, матрица отслеживания требований обеспечивает структуру для управления изменениями содержания продукта.

Типичные параметры, используемые в матрице отслеживания требований, могут включать в себя уникальный идентификатор, текстовое описание требования, обоснование включения в список требований, владельца требования, источник, приоритет, версию, текущий статус (например, активно, отменено, отложено, добавлено, одобрено, назначено, выполнено), дату статуса.

  - Алгоритм заполнения матрицы требований

- Заполнить поля «название проекта» и «менеджер проекта»

- Описать все требования (ID + описание требования).

Максимальный уровень вложенности требований должен быть не менее 4, например:

ТР1. Должна быть возможность выбирать количество и размеры комнат и помещать их на рабочее поле

ТР1.2.Должна быть возможность выбирать количество комнат ТР1.2.2.При  редактировании  количества  комнат  должны добавляться / удаляться объекты комнат

ТР1.2.2.2.При уменьшении количества комнат должно появляться диалоговое окно, предлагающее пользователю выбрать, какие из существующих комнат нужно удалить

- Для каждого требования заполнить остальные поля

Записать автора, дату и документ выявления, статус требования, ID предшественника и последователя (если есть), ID спецификации, название модуля, дату реализации и дату приемки, документ приемки. При желании можно написать дополнительные комментарии.

В таблице 1 приведены инструкции по заполнению полей матрицы требований.

Таблица 1 – Инструкции по заполнению полей матрицы требований

| Поле | Алгоритм заполнения |
| --- | --- |
| ID | Уникальный идентификатор требования |
| Описание требования | Подробное описание требования (функциональные и нефункциональные характеристики) |
| Автор | Автор требования (тот, кто НАЗВАЛ требование команде, а не тот, кто записал его в настоящий файл) |
| Дата | Когда требование впервые стало известно команде |
| Документ выявления | Документ, формализовавший названное требование (отчет об интервью, протокол совещания и т.д.) |
| Статус требования | Ожидает рассмотрения/ Взято в работу/ Закрыто / Отменено |

| Заменено на (ID) | Если настоящее требование изменилось, оно «закрывается» (отметка в столбце «статус требования»), заводится новое требование с новым ID (он указывается и в данном столбце) |
| --- | --- |
| Последователь чего? (ID) | Если настоящее требование – это результат изменения предыдущего, то в данном столбце указывается ID предшественника |
| Спецификация (ID) | Если формировался технический документ, формализующий постановку задачи по данному требования, то указать его ID |
| Модуль | Название модуля ПО, в который войдет реализуемое требование |
| Дата реализации | Дата внутренней приемки (внутри команды проекта) |
| Дата приемки | Дата приемки заказчиком |
| Документ приемки (ID) | Документ, подтверждающий приемку заказчиком |
| Дополнительные комментарии | Любые комментарии |

ВЫВОД

В рамках лабораторной работы №2 по дисциплине «Управление IT-проектами» была составлена матрица отслеживания требований для проекта «Интернет-магазин электронной техники». В ходе выполнения работы все функциональные и нефункциональные требования были структурированы с присвоением уникальных идентификаторов, определены их приоритеты, источники, модули реализации, сроки выполнения и статусы. Матрица обеспечила прослеживаемость требований – от их возникновения на этапе интервью с заказчиком до приемки готового продукта. Выполненная работа позволила систематизировать требования, выявить взаимосвязи между ними и создать надежную основу для дальнейшего управления изменениями, разработки и контроля качества программного продукта. Цель лабораторной работы достигнута в полном объёме.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. ОЦЕНКА ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью лабораторной работы является составление документа «Оценка проекта» в соответствии с ранее созданным документом «Матрица требований».

ЗАДАНИЕ

Оценка проекта – это оценка вероятной стоимости тех ресурсов, которые потребуются для выполнения работ, предусмотренных проектом. В данной лабораторной работе длительность и стоимость проекта оценивается методом «снизу вверх» по трём точкам.

Метод оценки «снизу вверх» предусматривает оценку затрат на детальных уровнях проекта, а затем суммирование затрат на более высоких уровнях обобщения для получения оценки всего проекта.

Оценка по трём точкам – метод, отражающий три оценки рентабельности или срока выполнения задачи: оптимистический, наиболее вероятный и пессимистический результат.

Формула, по которой производится вычисление.

Ожидаемая оценка (Е) = (О + 4 * BG + Р) / 6, где 4 – количество вероятных оценок + оптимистическая и + пессимистическая. Всего 6 оценок.

Ожидаемая оценка: (6 + 4*8+12) / 6 = 8,3 дней.

Методология и обоснование оценок

Оценка трудозатрат выполнена методом «снизу вверх» с применением трёхточечного метода. Для каждой задачи определялись три значения: оптимистическая оценка (О) — при условии, что ни один из негативных рисков не реализуется; наиболее вероятная оценка (M) — с учётом среднестатистической вероятности возникновения рисков; пессимистическая оценка (P) — при реализации всех негативных рисков. Итоговая ожидаемая оценка рассчитывалась по формуле: E = (O + 4 × M + P) / 6.

В качестве базы для декомпозиции работ использовалась матрица требований (ЛР№2): требования верхнего уровня (ТР1, ТР2 и т.д.) стали функциональными блоками, требования нижних уровней — конкретными работами. Ставка нормочаса принята в диапазоне 300–350 руб./ч, рабочий день — 8 часов.

### Обоснование оценок трудозатрат по разделам

#### Разработка ПО

Оценка трудозатрат раздела «Разработка ПО» проводилась на основе структуры требований, изложенных в «Матрице требований» лабораторной работы №2. Требования были декомпозированы на функциональности и конкретные работы.

При оценке учитывался стек технологий проекта (React, Node.js, PostgreSQL), использование готовых библиотек и компонентов, а также небольшой размер команды. Наиболее трудоёмкими стали работы по реализации фильтрации и сортировки товаров, интеграции с платёжной системой, разработке админ-панели и обеспечению нефункциональных требований (безопасность, DevOps). Оценки учитывают возможные риски: уточнение деталей требований, доработки интерфейса и интеграционные сложности.

Итог по разделу: 64 / 105 / 169 человеко-дней.

#### Тестирование

В разделе «Тестирование» предусмотрены все основные виды тестирования, необходимые для обеспечения качества веб-приложения.

Модульное и интеграционное тестирование охватывают основные модули системы. Особое внимание уделено тестированию пользовательского интерфейса (UI/UX), так как проект имеет большое количество пользовательских сценариев. Также проведена оценка нагрузочного и регрессионного тестирования, что важно для стабильной работы магазина при разной скорости интернета.

Итог по разделу: 22 / 37 / 51 человеко-дней.

#### Разработка документации

Раздел «Разработка документации» включает создание внутренней и внешней документации.

Особое внимание уделено подготовке Руководства пользователя и Технического проекта, так как они входят в обязательные поставки проекта согласно Уставу. Также разработаны регламент использования и внутренняя документация API.

Оценки учитывают необходимость создания описаний, скриншотов и поддержания документов в актуальном состоянии.

Итог по разделу: 16 / 25 / 36 человеко-дней.

#### Внедрение

Раздел «Внедрение» охватывает работы по подготовке и передаче готового продукта заказчику.

Включает разработку Docker-контейнеров, установку на сервере, гарантийное сопровождение и передачу исходных кодов. Оценки соответствуют рекомендациям шаблона и учитывают возможные сложности при развёртывании.

Итог по разделу: 12 / 19 / 28 человеко-дней.

#### Менеджмент проекта

Раздел «Менеджмент проекта» включает основные процессы управления: формирование команды, планирование и контроль работ, проведение совещаний и ретроспектив.

Учитывая длительность проекта и наличие двух версий релиза, значительное время заложено на управление проектом и регулярные коммуникации.

Итог по разделу: 24 / 44 / 70 человеко-дней.

Общий итог по проекту (по твоему Excel): Оптимист: 122 человеко-дня Реалист: 203 человеко-дня Пессимист: 302 человеко-дня

Матрица требований

Вывод

рамках лабораторной работы №3 была выполнена оценка проекта NorShop методом «снизу вверх» с использованием трёхточечной оценки (оптимистическая, реалистическая и пессимистическая).

На основе матрицы требований (ЛР №2) и документов ЛР №1 проведена декомпозиция работ по основным разделам: разработка ПО, тестирование, разработка документации, внедрение и менеджмент проекта.

Полученные итоговые трудозатраты составляют:

- Оптимистическая оценка — 122 человеко-дня;

- Реалистическая оценка — 203 человеко-дня;

- Пессимистическая оценка — 302 человеко-дня.

Применение метода трёх точек позволило учесть возможные риски и получить более точный и обоснованный прогноз трудозатрат. Результаты оценки могут быть использованы для дальнейшего планирования проекта, определения сроков и расчёта бюджета.

Цель лабораторной работы достигнута в полном объёме.