МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Заполярный государственный университет имени Н.М. Федоровского»

Лабораторная работа №1 по дисциплине

«Управление IT-проектами»

УСТАВ И КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Агаметов А. М.

ИЭ-23

Норильск – 2026

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью лабораторной работы является составление документов «Устав проекта» и «Концепция проекта» в соответствии с выданным преподавателем техническим заданием.

- ЗАДАНИЕ

Заполнить документы «Устав проекта» и «Концепция проекта» в соответствии с выданным преподавателем техническим заданием. Шаблоны документов выложены в папке преподавателя на ftp-сайте кафедры ВТ ТПУ:

«1.2_Шаблон - Устав проекта.doc» и «1.1_Шаблон - Концепция проекта.doc».

При недостаточной проработке требований в выданном техническом задании необходимо описать требования к этому проекту самостоятельно.

Необходимо поочередно заполнить все разделы документов и предоставить преподавателю отчет в распечатанном виде. Отчет должен содержать титульный лист, описание цели работы, задание, а также результат работы – устав и коцепцию проекта.

  - Устав проекта

Устав проекта – это документ, выпущенный инициатором или спонсором проекта, который формально авторизует существование проекта и предоставляет руководителю проекта полномочия использовать ресурсы организации в операциях проекта, ресурсы организации в операциях проекта.

УСТАВ ПРОЕКТА

| Название проекта: | Dark Warrior |
| --- | --- |
| Менеджер проекта: | Джаббаров Неймаддин Али оглы |
| Дата (MM/DD/YYYY): | 04.03.2026 |

| Версии (строки добавляются по необходимости): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Версия | Дата (MM/DD/YYYY) | Комментарий |
| 1.0 | 04.03.2026 | Начальная версия устава |

1. Краткое описание проекта

1.1 Название проекта

Компьютерная игра «Dark Warrior»

1.2 Суть проекта

Проект представляет собой разработку однопользовательской компьютерной игры «Dark Warrior» в жанре мрачного фэнтезийного слэшера. Игра погружает игрока в атмосферу средневекового апокалипсиса, где главный герой — преданный и воскрешенный тьмой генерал павшей Империи — проходит через кишащие монстрами земли, чтобы добраться до Безумного Короля. Ключевые механики: уникальная система «Жажды» (голод по убийствам), брутальная боевая система «Сокрушение» и механика зрения «Тепло» (слепой герой видит мир иначе).

1.3 Бизнес-окружение проекта

Проект предпринят для создания уникальной атмосферной игры в нише мрачного фэнтези, которая позволит компании привлечь аудиторию фанатов сложных боевиков (вроде Dark Souls, The Witcher), увеличить доходы от продаж и расширить присутствие на рынке однопользовательских игр.

1.4. Цели проекта

Разработать и выпустить игру «Dark Warrior» до 01.08.2027.

1.5. Риски проекта

Негативные риски: - Изменение требований со стороны заказчика в ходе реализации проекта; - Сложности с балансировкой механики «Жажда» (может стать либо слишком легкой, либо неиграбельно сложной); - Технические проблемы с реализацией нестандартной системы зрения «Тепло». Позитивные риски: - Повышение вовлеченности команды благодаря креативному и необычному сеттингу; - Потенциальный интерес со стороны издателей или инвесторов после выхода демо-версии.

2. Описание продукта и поставок

2.1 Продуктом проекта является (перечень поставок)

Для каждой поставки должны быть предоставлены: - Дистрибутив игры «Dark Warrior v1.0.exe» на цифровом носителе — 1 экз.; - Руководство пользователя в электронном виде в формате .pdf — 1 экз.; - Репозиторий с исходным кодом проекта и ресурсами (доступ по ссылке или на носителе) — 1 экз.

2.2 Главными требованиями к продукту являются (продукт позволяет):

- Игра должна предоставлять возможность управления уникальным героем — Темным Воином; - Игра должна включать механику «Жажда»: шкала голода, которая убывает со временем и восполняется только через убийства врагов; - Боевая система должна основываться на мощных сокрушающих ударах, ломающих щиты и доспехи врагов; - Игра должна использовать механику «Тепло»: мир отображается в черно-белых тонах, враги подсвечиваются красным; - Управление должно осуществляться с помощью клавиатуры и мыши (или геймпада); - Игра должна содержать минимум 5 типов врагов и 3 уникальных босса; - Сюжет должен иметь минимум 2 альтернативные концовки в зависимости от действий игрока.

2.3 Требованиями к продукту НЕ являются (продукт не включает):

- Мультиплеерные режимы (игра строго однопользовательская); - VR-режим; - Генерация уровней — мир должен быть вручную спроектирован.

2.4 Правила приемки поставок:

Приемка проводится заказчиком в присутствии спонсора и менеджера проекта.

| 3. Ограничения проекта |  |
| --- | --- |
| 3.1 Вехи и дата завершения проекта: |  |
| Начало проекта | 04.03.2026 |
| 1. Выпуск версии 1.0(демо) | 01.09.2026 |

| 3. Ограничения проекта |  |
| --- | --- |
| - Поиск и установка необходимых библиотек и движков | 17.03.2026 |
| - Разработка концепт-артов и дизайна персонажей | 25.03.2026 |
| - Реализация базового геймплея (передвижение, базовый бой) | 15.05.2026 |
| - Создание моделей главного героя и первых врагов | 18.05.2026 |
| - Реализация механики «Жажда» | 20.05.2026 |
| - Реализация механики зрения «Тепло» | 01.06.2026 |
| - Создание первого уровня (локация «Пустоши») | 15.06.2026 |
| - Тестирование демо-версии | 10.07.2026 |
| - Исправление выявленных ошибок | 10.08.2026 |
| - Написание руководства для демо-версии | 01.09.2026 |
| 2. Выпуск версии 2.0 | 01.01.2027 |
| - Создание остальных уровней (город, цитадель, подземелья) | 20.09.2026 |
| - Создание моделей боссов | 01.10.2026 |
| - Реализация сюжетных диалогов и кат-сцен | 15.10.2026 |
| - Реализация системы реликвий и прокачки | 01.11.2026 |
| - Интеграция всех уровней в единый мир | 15.11.2026 |
| Завершение проекта | 01.01.2027 |
| 3.2 Общий бюджет проекта: |  |
| 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек |  |
| 3.3 Ограничения по выполнению и организации работ |  |
| Для успеха проекта критически важно использовать игровой движок Unreal Engine 5 (для реализации механики «Тепло» и качественной графики). Команда не должна общаться с внешними подрядчиками без одобрения менеджера. |  |

4. Руководитель проекта и его полномочия

4.1 Назначенный руководитель проекта

Иванов Иван Иванович

4.2 Полномочия руководителя проекта

Руководитель проекта формирует команду из доступных сотрудников компании, может назначать заместителя в случае отсутствия. Имеет право поощрять за досрочное выполнение и налагать взыскания за задержки. Работает без постоянного помощника. Дополнительные полномочия: - Принимает технические и архитектурные решения в рамках реализации проекта; - Утверждает дизайн-документы и концепт-арты; - Распределяет задачи между членами команды и контролирует их выполнение; .

5. Заинтересованные лица и ресурсы

5.1 Заказчик проекта

Артуров Артур Артурович, генеральный директор ООО «DarkForge Games»

5.2 Ключевые пользователи результатов проекта:

Игроки фанаты мрачного фэнтези и сложных боевиков, а также сотрудники ООО «DarkForge Games»

5.3 Спонсор проекта

Петров Петр Петрович, технический директор ООО «DarkForge Games»

5.4 Куратор проекта

Максимов Максим Максимович, ведущий специалист проектного офиса ООО «DarkForge Games»

5.5 Команда проекта

Все работы реализуются силами штатных сотрудников. Для реализации проекта понадобятся: - *Unreal Engine-разработчик (C++) — 2 чел.;* - Геймдизайнер — 2 чел.; - *Художник по персонажам (3D-моделлер) — 2 чел.;* - *Художник по окружению (3D-моделлер) — 2 чел.;* - Тестировщик — 2 чел.; - Технический писатель — 1 чел.; - Сценарист — 1 чел.; - *Композитор/саунд-дизайнер — 1 чел.;* - Руководитель команды — 1 чел. Руководителя команды назначает менеджер проекта. Требуемую квалификацию остальных членов команды определяет руководитель команды. Максимальный бюджет на привлечение сотрудников — 1 700 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.

5.6 Инфраструктура

Для разработки требуется 1 лицензия на Unreal Engine 5 (бесплатно, с отчислениями роялти после релиза), мощные ПК для разработки и тестирования, графические планшеты для художников.

5.7 Соисполнители проекта

Проект реализуется силами компании-разработчика без привлечения субподрядчиков. Возможен аутсорсинг звукозаписи (актеры озвучки).

| 6. Согласовательные подписи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| Имя | Должность | Подпись | Дата (MM/DD/YYYY) |
| Артуров Артур Артурович | Заказчик |  |  |
| Максимов Максим Максимович, | Куратор проекта |  |  |
| Джаббаров Неймаддин Али оглы | Менеджер проекта |  |  |
| Петров Петр Петрович | Спонсор проекта |  |  |

Подпись означает согласие подписавшего со всеми положениями настоящего документа.

  - Концепция проекта

Концепция проекта – это документ, включающий краткое описание проекта, подающее наиболее рациональный уровень приближения к достижению целей проекта, а также определение существующих проблем, вызвавших начало проекта, и основных требований заинтересованных сторон проекта.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

| Название проекта: | Компьютерная игра «Dark Warrior» |
| --- | --- |
| Менеджер проекта: | Джаббаров Неймаддин Али оглы |
| Дата (MM/DD/YYYY): | 04.03.2026 |

| Версии |  |  |
| --- | --- | --- |
| Версия | Дата (MM/DD/YYYY) | Комментарий |
| 1.0 | 07.03.2026 | Начальная версия концепции |

1. Общая информация

1.1 Общая информация о проекте

Общая информация о проекте представлена в разделе [Устава проекта «Компьютерная игра «Dark Warrior»»]..

1.2 Ограничения проекта

- Игра должна работать в офлайн-режиме (без подключения к интернету); - Игра не должна требовать для своей работы установки на компьютере пользователя дополнительного программного обеспечения; - Минимальные системные требования должны быть не выше: процессор Intel Core i5, 8 GB RAM, видеокарта GTX 1060.

1.3 Допущения проекта

До конца проекта стоимость используемых лицензируемых компонентов ( middleware, библиотеки) не должна измениться. Unreal Engine 5 остается бесплатным до порога отчислений.

2. Описание продукта

2.1 Описание продукта:

Цель создания: Игра предназначена для погружения игроков в мрачный средневековый мир, где они управляют антигероем — Темным Воином. Уникальные механики «Жажды» и зрения «Тепло» создают неповторимый игровой опыт, отличающий проект от аналогов. Требования к продукту: - Игра должна предоставлять возможность управления Темным Воином от третьего лица; - Игра должна включать механику «Жажда» — шкала голода, убывающая со временем и восполняемая убийствами; - Боевая система должна позволять ломать щиты и доспехи врагов мощными ударами; - Игра должна использовать уникальную систему визуализации: мир в черно-белых тонах, враги подсвечены красным; - Управление должно осуществляться с помощью клавиатуры и мыши или геймпада; - Игра должна содержать сюжетную кампанию с несколькими концовками.

2.2 Аналоги продукта:

- Dark Souls — эталон мрачного фэнтези с глубокой боевой системой. Отличается большим упором на защиту и тайминги, тогда как «Темный Воин» делает акцент на агрессии и «Жажде». - The Witcher 3: Wild Hunt — открытый мир, мрачное фэнтези, проработанный сюжет. Отличается обилием диалогов и квестов, тогда как «Темный Воин» фокусируется на экшене и атмосфере. - *Blasphemous — визуальный стиль и религиозный хоррор. Отличается 2D-исполнением и метроидванией структурой.* - Middle-earth: Shadow of Mordor — система «Немезис» и брутальный бой. Отличается сеттингом и открытым миром.

2.3 Ссылки на спецификации продукта

Требования бизнес-уровня:

Продукт должен позволять играть в мрачный слэшер с уникальной механикой без необходимости специальных навыков, но с достаточной глубиной для хардкорных игроков.

Требования системного уровня:

| 2. Описание продукта |  |
| --- | --- |
| - 1.Продукт должен предоставлять возможность управления героем с уникальными характеристиками; - 2.Продукт должен предоставлять игроку базовый набор оружия (меч, топор, кнут); - 3.Продукт должен предоставлять возможность находить и экипировать реликвии, дающие бонусы; - 4.Продукт должен содержать минимум 5 типов обычных врагов и 3 босса; - 5.Мир игры должен быть связанным (без загрузочных экранов между локациями). |  |
| Требования технического уровня: |  |
| - *3D-модели персонажей и окружения должны создаваться в Blender или 3ds Max с последующим импортом в Unreal Engine 5;* - Механика зрения «Тепло» должна быть реализована через пост-обработку и специальные шейдеры; - Сохранения должны храниться локально на компьютере пользователя. |  |
| 2.4 Поставки проекта |  |
| Результат поставки | Критерии приемки |
| Версия 1.0 |  |
| Дистрибутив «Dark Waeeior Demo v1.0.exe» | - - Файл должен иметь уникальный значок (логотип игры); - После запуска игрок попадает в первый уровень (Пустоши); - Должна быть реализована механика «Жажда»; - Должна быть реализована механика зрения «Тепло»; - Игрок должен иметь базовое оружие (меч); - Должен быть минимум 2 типа врагов; - Должен быть мини-босс в конце демо-версии; - При низком уровне здоровья должно появляться предупреждение (экран краснеет). |
| Руководство пользователя v1.0(демо) | - Документ должен описывать базовые функции игры; - Документ должен содержать описание управления; Документ должен быть написан на русском языке и содержать разделы: 1. Назначение игры, порядок запуска и завершения; 2. Описание функций (Жажда, Тепло, бой); 3. Сообщения пользователю. |
| Версия 2.0 |  |

| 2. Описание продукта |  |
| --- | --- |
| Дистрибутив «Dark Warrior v2.0.exe» (включает весь функционал v1.0, плюс полную игру) | - Файл должен иметь уникальный значок (логотип игры); - После запуска доступна полная сюжетная кампания; - Реализованы все механики (Жажда, Тепло, сокрушение); - Доступны все уровни (Пустоши, Город, Цитадель, Подземелья); - Доступны все типы врагов и 3 босса; - Реализована система реликвий (минимум 10 штук); - Реализованы альтернативные концовки; - Сохранения работают корректно. |
| Руководство пользователя v2.0 | - Документ должен описывать все функции игры; - Документ должен содержать примеры экранов игры с описанием; - Документ должен быть написан на русском языке и содержать разделы:: 1. Назначение игры, порядок запуска и завершения; 2. Описание всех функций (бой, Жажда, Тепло, реликвии); 3.Прохождение сюжета (общее описание); 4. Сообщения пользователю. |

| 3. Подход к управлению проектом |  |
| --- | --- |
| 3.1 Используемые элементы плана управления проектом |  |
| План управления персоналом | - *2 Unreal Engine-разработчика (C++) из отдела разработки;* - 2 геймдизайнера из отдела геймдизайна; - *2 3D-художника по персонажам из отдела компьютерной графики;* - *2 3D-художника по окружению из отдела компьютерной графики;* - 2 тестировщика из отдела тестирования; - 1 технический писатель из отдела технической документации; - 1 сценарист (возможно, внешний специалист); - *1 композитор/саунд-дизайнер (возможно, внешний специалист);* - 1 руководитель команды (сотрудник одного из перечисленных отделов). |

| 3. Подход к управлению проектом |  |  |
| --- | --- | --- |
| Коммуникации проекта | Коммуникации между заинтересованными лицами проекта должны происходить в письменном виде посредством обмена сообщениями по электронной почте и в системе управления проектами (Trello/Jira). Члены команды и руководитель команды также могут общаться устно или путем обмена сообщениями в git-репозитории проекта. Список заинтересованных лиц проекта: - Иванов Иван Иванович, генеральный директор ООО «GameDevCorp»; - Петров Петр Петрович, ведущий специалист проектного офиса ООО «GameDevCorp»; - Максимов Максим Максимович, технический директор ООО «GameDevCorp»; - Джаббаров Неймаддин Али оглы, менеджер проекта; - Команда проекта. |  |
| Риски проекта | Список рисков проекта: - 1. Изменение требований со стороны заказчика в ходе реализации проекта; - Сложности с балансировкой механики «Жажда»; - Технические проблемы с реализацией системы «Тепло»; - Нехватка времени на полировку и оптимизацию.. |  |
| Закупки проекта | В рамках проекта производится закупка: - Лицензий на профессиональное ПО для художников (при необходимости); - Услуг актеров озвучки (аутсорсинг). |  |
| Управление конфигурациями | В рамках проекта будет выпущено две версии программного продукта: - *Версия 1.0 — демо-версия игры с первым уровнем;* - Версия 2.0 — полная версия игры. |  |
| Изменения в проекте | Все изменения в проектные планы и документацию вносятся только по соглашению сторон, при этом сроки и состав работ могут быть пересмотрены. В этом случае стороны должны заключить дополнительное соглашение, в котором необходимо подробно описать внесенные изменения. |  |
| 3.2 Требуется ли дополнительное согласование элементов плана? |  |  |
| Что требует согласования? |  | Кто согласует? |
| План управления рисками |  | Спонсор проекта |
| Иерархическая структура работ |  | Спонсор проекта, куратор проекта |

| 4. Согласовательные подписи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| Имя | Должность | Подпись | Дата (MM/DD/YYYY) |
| Артуров Артур Артурович | Заказчик |  |  |
| Максимов Максим Максимович | Куратор проекта |  |  |
| Джаббаров Неймаддин Али оглы | Менеджер проекта |  |  |
| Петров Петр Петрович | Спонсор проекта |  |  |

Подпись означает согласие подписавшего со всеми положениями настоящего документа.